# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 8 — DỰ ÁN HRMS FACE-Z

Ngày báo cáo: 21/05/2026

Giai đoạn: Tuần 8 — Tổng kết hệ thống & Kế hoạch Deploy

Stack: Spring Boot 4.0.0-M3 (Java 21) + Next.js 15 (TypeScript, React 19) + PostgreSQL 15 + Redis 7

## PHẦN 1: TỔNG QUAN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG HRM HIỆN TẠI

### 1.1 Các chức năng cốt lõi của một hệ thống HRM

Một hệ thống Quản lý Nhân sự (HRM) hoàn chỉnh cần đảm bảo các nhóm chức năng sau:

| STT | Nhóm chức năng | Mô tả yêu cầu | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác thực & Phân quyền | Đăng nhập an toàn, phân quyền theo vai trò (RBAC), kiểm soát truy cập | ✅ Đầy đủ |
| 2 | Quản lý nhân viên | Hồ sơ nhân viên, thông tin pháp lý, người phụ thuộc giảm trừ thuế | ✅ Đầy đủ |
| 3 | Quản lý tổ chức | Phòng ban, cấu trúc tổ chức, phân công quản lý | ✅ Cơ bản |
| 4 | Chấm công & Điểm danh | Tích hợp thiết bị, ghi nhận giờ làm, đóng kỳ chấm công | ✅ Đầy đủ |
| 5 | Quản lý nghỉ phép | Đơn nghỉ, phê duyệt đa cấp, theo dõi số dư phép | ✅ Đầy đủ |
| 6 | Quản lý tăng ca | Đăng ký OT, phê duyệt, kiểm tra giới hạn theo luật | ✅ Đầy đủ |
| 7 | Quản lý hợp đồng | Lịch sử hợp đồng, cảnh báo hết hạn, các điều khoản lao động | ✅ Đầy đủ |
| 8 | Tính lương | Công thức lương Việt Nam, BHXH/BHYT/BHTN, thuế TNCN lũy tiến | ✅ Đầy đủ |
| 9 | Phê duyệt bảng lương | Luồng phê duyệt 3 bên: HR → Kế toán → Giám đốc | ✅ Đầy đủ |
| 10 | Cấu hình hệ thống | Bảng lương, phụ cấp, thuế suất, lịch làm việc, ngày lễ | ✅ Đầy đủ |
| 11 | Báo cáo nhân sự | Chi phí nhân sự, bảo hiểm, tổng hợp thuế TNCN | ✅ Cơ bản |
| 12 | Tự phục vụ nhân viên | Xem hồ sơ, nộp đơn, xem phiếu lương | ✅ Cơ bản |
| 13 | Thông báo nội bộ | Thông báo tự động theo sự kiện nghiệp vụ | ✅ Đầy đủ |
| 14 | Nhật ký kiểm toán | Ghi nhận người tạo/sửa, thời gian thao tác | ✅ Đầy đủ |

### 1.2 Chi tiết các chức năng đã triển khai

#### 1.2.1 Xác thực và Bảo mật

Đăng nhập JWT: Access token (5 phút) lưu trong bộ nhớ frontend + Refresh token (14 ngày) trong HttpOnly cookie, không lộ token qua JavaScript

Phân quyền RBAC 7 cấp: EMPLOYEE → LEADER → MANAGER → HR_ADMIN → FINANCE_ADMIN → DIRECTOR, kiểm soát qua @PreAuthorize tại từng endpoint

Giới hạn đăng nhập: Tối đa 10 lần thất bại / 15 phút mỗi IP (Redis-backed), trả về HTTP 429 kèm thời gian chờ

Xác thực thiết bị chấm công: API key SHA-256, vòng đời key có thể thu hồi và xoay vòng

Nhật ký kiểm toán: Trường createdBy, updatedBy, createdDate, updatedDate tự động ghi nhận qua Spring Data JPA Auditing

#### 1.2.2 Quản lý Nhân viên

Thêm, sửa, xóa mềm hồ sơ nhân viên có quy trình phê duyệt đa cấp

Thông tin pháp lý bắt buộc: CCCD/CMND (unique), Mã số thuế cá nhân (unique), Số sổ BHXH (unique), Số tài khoản ngân hàng, ngày sinh, giới tính, quê quán

Quản lý người phụ thuộc giảm trừ thuế TNCN theo Mẫu 02/CK-TNCN (quan hệ, ngày hiệu lực, trạng thái hoạt động)

Ảnh đại diện nhân viên

Tài khoản hệ thống liên kết 1:1 với hồ sơ nhân viên

#### 1.2.3 Quản lý Phòng ban

CRUD phòng ban có quy trình phê duyệt đa cấp, phân công quản lý.

Danh sách nhân viên theo phòng ban, yêu cầu xác thực

#### 1.2.4 Chấm công

Ghi nhận check-in/check-out qua thiết bị nhận diện khuôn mặt (xác thực bằng Device API Key)

Tự động chuyển dữ liệu thô → bản ghi chấm công qua Spring Events (@TransactionalEventListener)

Cron bù vào nửa đêm để xử lý các bản ghi bị bỏ sót

Quản lý lịch nghỉ lễ quốc gia

Đóng kỳ chấm công: điều kiện bắt buộc trước khi tính lương — HR_ADMIN chính thức bàn giao dữ liệu cho Kế toán

Đối chiếu phân loại vắng mặt: nghỉ có phép / vắng không phép

#### 1.2.5 Quản lý Nghỉ phép

Đầy đủ loại nghỉ phép theo Bộ Luật Lao Động 2019: phép năm, ốm đau, thai sản, tang, cưới, học tập...

Quản lý số dư phép hai giai đoạn: dự trữ (pendingDays) khi nộp đơn → xác nhận (usedDays) khi phê duyệt → hoàn trả khi từ chối

Quy trình phê duyệt đa cấp: EMPLOYEE → LEADER → MANAGER → HR_ADMIN

Thông báo tự động đến người phê duyệt tiếp theo khi có đơn mới

#### 1.2.6 Quản lý Tăng ca

Đăng ký OT, quy trình phê duyệt đa cấp tương tự nghỉ phép

Kiểm tra giới hạn OT theo Điều 107 BLLĐ: 40 giờ/tháng và 200 giờ/năm, trả về HTTP 400 kèm số giờ OT còn lại

Tính phụ cấp đêm tỷ lệ theo thời gian thực tế trong khung 22:00–06:00 (tính theo phút)

Hệ số OT: ×1.5 (ngày thường), ×2.0 (cuối tuần), ×3.0 (ngày lễ)

#### 1.2.7 Quản lý Hợp đồng

CRUD hợp đồng có quy trình phê duyệt đa cấp, phân công quản lý.

Lưu lịch sử hợp đồng: mỗi hợp đồng có effectiveFrom / effectiveTo / cờ current, không ghi đè

Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn: cron hàng ngày + thông báo nội bộ

Ngày tháng lưu dạng LocalDate (chuẩn ISO-8601)

API danh sách hợp đồng sắp hết hạn trong N ngày tới

#### 1.2.8 Tính lương

Công thức lương: Lhq × KPItb + Li + HTi (tính theo ngày công thực tế trong kỳ)

Tự động tính điểm KPI trung bình dựa trên dữ liệu chấm công của kỳ

Bảo hiểm người lao động: BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1% (trên lương đóng BHXH)

Bảo hiểm người sử dụng lao động: BHXH 17%, BHYT 3%, BHTN 1%, TNLĐ-BNN 0.5%

Trần bảo hiểm: 46.8 triệu VND áp dụng thống nhất cả hai phía

Thuế TNCN lũy tiến 7 bậc đọc từ SystemConfig — không hardcode thuế suất

Tính lương tăng ca: theo hệ số OT + phụ cấp đêm tỷ lệ

#### 1.2.9 Quy trình Phê duyệt Bảng lương (Phân tách trách nhiệm)

Quy trình bảng lương phân tách rõ ba bộ phận tổ chức:

HR_ADMIN  → Đóng kỳ chấm công (bàn giao dữ liệu cho Kế toán)
FINANCE_ADMIN → Tính lương (DRAFT) → Nộp duyệt (PENDING_APPROVAL)
DIRECTOR  → Phê duyệt (APPROVED) hoặc Từ chối kèm lý do (REJECTED)
FINANCE_ADMIN → Xác nhận đã thanh toán (PAID)

Vòng đời phiếu lương: DRAFT → PENDING_APPROVAL → APPROVED → PAID (hoặc REJECTED)

#### 1.2.10 Cấu hình Hệ thống

FINANCE_ADMIN quản lý toàn bộ cấu hình nghiệp vụ mà không cần can thiệp kỹ thuật:

Bảng lương (SALARY_GRADE): mức lương theo ngạch/bậc

Phụ cấp (ALLOWANCE): các khoản phụ cấp cố định

Khung thuế TNCN (PIT_BRACKET): 7 bậc lũy tiến

Tỷ lệ bảo hiểm (INSURANCE_RATE): BHXH, BHYT, BHTN

Lịch làm việc (WORK_SCHEDULE): giờ bắt đầu, số giờ chuẩn mỗi ngày

Lịch nghỉ lễ (PUBLIC_HOLIDAY): danh sách ngày nghỉ quốc gia theo năm

#### 1.2.11 Báo cáo

Báo cáo chi phí nhân sự tổng hợp (lương + BHXH NSDLĐ)

Báo cáo đóng bảo hiểm hàng tháng (remittance report)

Báo cáo tổng hợp thuế TNCN hàng tháng

Phiếu lương điện tử: nhân viên tự xem lương và các khoản khấu trừ

#### 1.2.12 Giao diện Người dùng

Dashboard riêng biệt cho từng vai trò (EMPLOYEE, LEADER, MANAGER, HR_ADMIN, FINANCE_ADMIN, DIRECTOR, SYSTEM_ADMIN)

Quản lý toàn bộ nghiệp vụ qua giao diện web (Next.js 15, React 19)

Xác thực token tự động: làm mới access token khi hết hạn, không bắt người dùng đăng nhập lại

## PHẦN 2: KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TIẾP THEO

### 2.1 Hoàn thiện tính năng còn thiếu

#### Cải thiện độ ổn định và hoàn chỉnh tính năng

| STT | Nhiệm vụ | Ưu tiên | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trạng thái job tính lương vào database | 🟡 TRUNG BÌNH | Thay PayrollJobStore (ConcurrentHashMap in-memory) bằng entity PayrollJob + Flyway migration V20; trạng thái không mất khi restart |
| 2 | Validation cấu trúc JSON cho SystemConfig | 🟡 TRUNG BÌNH | Kiểm tra cấu trúc JSON theo từng loại config (configType) khi lưu — tránh lỗi phát hiện muộn trong quá trình tính lương batch |
| 3 | Xuất phiếu lương dạng PDF | 🟡 TRUNG BÌNH | Tạo endpoint xuất PDF (iText hoặc JasperReports) và nút "Tải phiếu lương" trên giao diện nhân viên |
| 4 | Lưu ảnh đại diện trên cloud storage | 🟡 TRUNG BÌNH | Thay local file storage bằng MinIO/S3-compatible; cấu hình qua các biến môi trường STORAGE_* |
| 5 | Tự động chuyển số ngày phép năm (rollover) | 🟢 THẤP | Cron chạy ngày 02/01 hàng năm: tính số ngày phép tồn, áp dụng giới hạn carryOverCap, cộng vào carriedOverDays của năm mới |

### 2.2 Deployment

#### 2.2.1 Containerization

Viết Dockerfile cho backend (Spring Boot executable JAR, multi-stage build)

Viết Dockerfile cho frontend (Next.js, build static + serve)

Cập nhật compose.yaml để bao gồm đầy đủ: backend, frontend, PostgreSQL, Redis, MinIO (nếu dùng cloud storage)

Kiểm tra toàn bộ stack hoạt động đúng bằng docker compose up

#### 2.2.2 Cấu hình biến môi trường cho Production

Tất cả thông tin nhạy cảm phải được đặt qua biến môi trường — không có giá trị mặc định trong code:

| Biến môi trường | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| JWT_SECRET | ✅ | Chuỗi ngẫu nhiên tối thiểu 32 ký tự |
| DB_URL | ✅ | JDBC URL tới PostgreSQL production |
| DB_USERNAME | ✅ | Tài khoản database (không dùng postgres) |
| DB_PASSWORD | ✅ | Mật khẩu database |
| REDIS_HOST | ✅ | Hostname của Redis server |
| REDIS_PORT | ✅ | Port Redis (mặc định 6379) |
| CORS_ALLOWED_ORIGINS | ✅ | Domain frontend production (ví dụ: https://hrm.company.vn) |
| STORAGE_ENDPOINT | ⚠️ | URL MinIO/S3 (khi hoàn thành cloud storage) |
| STORAGE_BUCKET | ⚠️ | Tên bucket lưu ảnh |
| STORAGE_ACCESS_KEY | ⚠️ | Access key MinIO/S3 |
| STORAGE_SECRET_KEY | ⚠️ | Secret key MinIO/S3 |

#### 2.2.3 Cơ sở dữ liệu Production

Tạo user PostgreSQL riêng với quyền hạn tối thiểu (không dùng superuser postgres)

Thiết lập backup tự động: pg_dump định kỳ hoặc snapshot ở mức infrastructure

#### 2.2.4 Bảo mật Production

Bật HTTPS: cấu hình TLS certificate (Let's Encrypt hoặc cert nội bộ)

Cấu hình reverse proxy (Nginx hoặc Traefik) trước backend và frontend

Tắt Swagger UI: thêm springdoc.swagger-ui.enabled: false vào application-prod.yml

Xác nhận lần cuối: show-sql: false, ddl-auto: none, log level WARN trong base config

#### 2.2.5 Kiểm thử trước khi triển khai

Chạy toàn bộ test suite backend: ./mvnw test

Kiểm tra luồng nghiệp vụ đầu-cuối: check-in → đóng kỳ → tính lương → phê duyệt → xem phiếu lương

Kiểm tra phân quyền: HR_ADMIN không gọi được /api/payrolls/calculate; DIRECTOR không gọi được API nhân sự

Kiểm tra rate limiting: sau 10 lần đăng nhập sai, IP bị chặn và nhận HTTP 429

#### 2.2.6 Giám sát sau triển khai (Monitoring)

Spring Boot Actuator đã sẵn sàng: /actuator/health (public), /actuator/metrics (SYSTEM_ADMIN)

Cấu hình thu thập log tập trung: ELK Stack hoặc Grafana Loki để tổng hợp log JSON từ backend

Thiết lập cảnh báo cho các chỉ số quan trọng: CPU, bộ nhớ, connection pool database, tỷ lệ lỗi HTTP 5xx

Kiểm tra định kỳ endpoint /actuator/health từ hệ thống monitoring ngoài (uptime check)

### 2.3 Viết quyển đồ án

Bắt đầu viết quyển

### 2.4 Tổng hợp công việc theo thứ tự ưu tiên

| Thứ tự | Nhiệm vụ | Loại | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết quyển đồ án |  | 🟠 CAO |
| 2 | Viết Dockerfile (backend + frontend) | Triển khai | 🟠 CAO |
| 3 | Cấu hình biến môi trường production | Triển khai | 🟠 CAO |
| 4 | Lưu trạng thái job tính lương vào DB | Tính năng | 🟡 TRUNG BÌNH |
| 5 | Validation JSON cho SystemConfig | Tính năng | 🟡 TRUNG BÌNH |
| 6 | Xuất phiếu lương PDF | Tính năng | 🟡 TRUNG BÌNH |
| 7 | Cloud storage cho ảnh đại diện | Hạ tầng | 🟡 TRUNG BÌNH |
| 8 | Cấu hình reverse proxy + HTTPS | Triển khai | 🟡 TRUNG BÌNH |
| 9 | Kiểm thử đầu-cuối toàn bộ luồng | Kiểm thử | 🟡 TRUNG BÌNH |
| 10 | Tự động rollover số ngày phép | Tính năng | 🟢 THẤP |
| 11 | Cấu hình monitoring & cảnh báo | Vận hành | 🟢 THẤP |